

Contenido

[**1. Tabla de versiones**](#_heading=h.1qgql62x7n57)1

[**2. Tabla de revisiones**](#_heading=h.kbkjnxoid6ur)1

[**3. Resumen ejecutivo**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)2

[**4. Introducción**](#_heading=h.gjdgxs)2

[**5. Contenidos**](#_heading=h.30j0zll)2

[**6. Conclusión**](#_heading=h.1fob9te)3

[**7. Bibliografía**](#_heading=h.3znysh7)3

1. Tabla de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de versiones** | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 17/02/2023 | Creación del documento |

1. Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de revisiones** | | |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-02-2023 | D01 |

1. Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 2 correspondiente con el analista de este proyecto, David Gavira Serrano.*

1. Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| D01-1: Añadir una subopción en el menú anónimo que contenga el ID, apellidos y nombre del estudiante y que redirija a su página favorita.  (Desarrollador) | 15min | 15min | 5€ | 5€ |
| D01-2: Producir un reporte de análisis.  (Desarrollador) | 20min | 15min | 6.66€ | 5€ |
| D01-3: Producir un reporte de planificación  (Desarrollador) | 20min | 19min | 6.66€ | 6.33€ |
| Horas de estudio | 3h | 4.5h | 60€ | 90€ |
| Corrección de errores. | 30min | 1h | 20€ | 40€ |
| **Total:** | | | | 146.33 |

Si calculamos la amortización sobre el coste real del equipo de trabajo a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 48.67€ | 48.66€ | 48.66€ |

1. Conclusión

Podemos denotar que ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. En un futuro se deben ajustar las estimaciones de forma que se tengan en cuenta una cierta holgura y se pueda plantear la posibilidad de adelantar tareas o en caso contrario cómo afectaría a la planificación si se subestiman.

1. Bibliografía

No aplica