Planning report

Student 2

Diseño y Pruebas 2

David Gavira Serrano

Contenido

[**1. Tabla de versiones**](#_heading=h.1qgql62x7n57)1

[**2. Tabla de revisiones**](#_heading=h.kbkjnxoid6ur)1

[**3. Resumen ejecutivo**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)2

[**4. Introducción**](#_heading=h.gjdgxs)2

[**5. Contenidos**](#_heading=h.30j0zll)2

[**6. Conclusión**](#_heading=h.1fob9te)3

[**7. Bibliografía**](#_heading=h.3znysh7)3

1. Tabla de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de versiones** | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 17/03/2023 | Creación del documento |
| 2.0 | 10/07/2023 | Corrección Julio |

1. Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de revisiones** | | |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-03-2023 | D02 |

1. Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 2 correspondiente con el analista de este proyecto, David Gavira Serrano.*

1. Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| D02-4: Creación del Rol ***Student.***  **(Developement)** | 0.5h | 0.2h | 10€ | 4€ |
| D02-5: Creación del Entidad ***Enrolment.***  **(Developement)** | 0.5h | 0.45h | 10€ | 9€ |
| D02-6: Creación del Entidad ***Activity.***  **(Developement)** | 0.5h | 0.40h | 10€ | 8€ |
| D02-7: Creación del formulario ***Student Dashboard.***  **(Developement)** | 0.5h | 0.2h | 10€ | 4€ |
| D02-8: Creación de datos de prueba.  **(Developement)** | 2.5h | 3h | 50€ | 60€ |
| **Corrección Junio (Datos de prueba)**  **(Developement)** | 4h | 4h | 80€ | 80€ |
| Tiempo de estudio | 2h | 1.5h | 40€ | 30€ |
| **Total:** | | | | 195€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real del equipo de trabajo a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 65€ | 65€ | 65€ |

1. Conclusión

Tras analizar los datos aportados, podemos concretar que ha habido bastante desviación temporal entre lo estimado y lo realizado. Esto se ha debido a complicaciones en algunos de los requisitos, aun así, podemos deducir que la estimación debería contemplar estas situaciones y habernos ajustado mejor a la realidad.

1. Second Call.

Se han corregido los aspectos indicados sobre el proyecto entregado en junio, el tiempo estimado de la corrección se ha añadido en la tabla que contempla este documento además de algunas modificaciones más.

Cabe destacar que durante la corrección de este entregable lo más extenso ha sido la mejora de los datos de prueba de las diferentes entidades.

1. Bibliografía

No aplica.