

Contenido

[**1. Tabla de versiones 1**](#_heading=h.1qgql62x7n57)

[**2. Resumen ejecutivo 1**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)

[**3. Introducción 1**](#_heading=h.gjdgxs)

[**4. Contenidos 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**5. Conclusión 0**](#_heading=h.1fob9te)

[**6. Bibliografía 2**](#_heading=h.3znysh7)

1. Tabla de versiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de versiones** | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 05/04/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 21/04/2023 | Versión final del documento |
| 2.0 | 10/07/2023 | Cambios Julio |

1. Resumen ejecutivo

Este documento contiene el planning referentes al entregable D03 correspondiente al “Student 3”, David Gavira Serrano.

1. Introducción

En este documento se describe el tiempo dedicado al conjunto de los requisitos realizados en el entregable del sprint 3: D03.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable y el coste del equipo de trabajo asociado:  
(Se han omitido los enunciados completos dada su longitud)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| **D03-11 (Developement)** | 0:30h | 0:30h | 10€ | 10€ |
| **D03-12**  **(Developement)** | 0:30h | 0:30h | 10€ | 10€ |
| **D03-13**  **(Developement)** | 1:30h | 1:00h | 30€ | 20€ |
| **D03-14**  **(Developement)** | 03:30h | 8:00h | 70€ | 160€ |
| **D03-15**  **(Developement)** | 4:30h | 6h | 90€ | 120€ |
| **D03-16**  **(Developement)** | - | - | - | - |
| **D03-17**  **(Developement)** | 1h | 1h | 20€ | 20€ |
| **D03-18**  **(Developement)** | 1h | 1h | 20€ | 20€ |
| **Correcciones** | 2h | 1h | 40€ | 20€ |
|  | | | | 380€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 126.7€ | 126.6€ | 126.6€ |

1. Conclusión

Como conclusión podemos afirmar que algunas tareas de este entregable se han complicado mucho debido a fallos en entregables anteriores y relaciones que no se habían definido correctamente. Para el siguiente entregable hemos de dedicar parte de ese tiempo a la corrección de todos los fallos de cara al entregable final.

# **Second Call**

Se ha corregido este documento y algunos fallos respecto a los requisitos del D03. Mencionar que este entregable no ha desempeñado demasiado tiempo de corrección. Además indicar que se entregó en la pasada convocatoria con una nomenclatura no apropiada posiblemente por ese motivo no fue corregido.

1. Bibliografía

No aplica