

Contenido

[**1. Tabla de versiones 1**](#_heading=h.1qgql62x7n57)

[**2. Resumen ejecutivo 1**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)

[**3. Introducción 1**](#_heading=h.gjdgxs)

[**4. Contenidos 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**5. Conclusión 0**](#_heading=h.1fob9te)

[**6. Bibliografía 2**](#_heading=h.3znysh7)

1. Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 05/04/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 21/04/2023 | Versión final del documento |

1. Resumen ejecutivo

*Este documento contiene el planning referentes al entregable D03 correspondiente al “Student 3”, David Gavira Serrano.*

1. Introducción

En este documento se describe el tiempo dedicado al conjunto de los requisitos realizados en el entregable del sprint 3: D03.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D03-11** | 0:30 | 0:30 | 15€ | 15€ |
| **D03-12** | 0:30 | 0:30 | 15€ | 15€ |
| **D03-13** | 1:30h | 1:00h | 45€ | 30€ |
| **D03-14** | 03:30h | 8:00h | 105 | 240€ |
| **D03-15** | 4:30h | 6h | 135€ | 180 |
| **D03-16** | - | - | - | - |
| **D03-17** | 1h | 1h | 40€ | 30€ |
| **D03-18** | 1h | 1h | 40€ | 30€ |
| **Total:** | | | | 540€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 180 | 180 | 180 |

1. Conclusión

Como conclusión podemos afirmar que algunas tareas de este entregable se han complicado mucho debido a fallos en entregables anteriores y relaciones que no se habían definido correctamente. Para el siguiente entregable hemos de dedicar parte de ese tiempo a la corrección de todos los fallos de cara al entregable final.

1. Bibliografía

No aplica