

Contenido

[**1. Tabla de versiones**](#_heading=h.1qgql62x7n57) **1**

[**2. Tabla de revisiones**](#_heading=h.kbkjnxoid6ur) **1**

[**3. Resumen ejecutivo**](#_heading=h.s45sa4ocufyo) **2**

[**4. Introducción**](#_heading=h.gjdgxs) **2**

[**5. Contenidos**](#_heading=h.30j0zll) **2**

[**6. Conclusión**](#_heading=h.1fob9te) **3**

[**7. Bibliografía**](#_heading=h.3znysh7) **3**

1. Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 17/03/2023 | Creación del documento |

1. Tabla de revisiones

| **Tabla de revisiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-03-2023 | D02 |

1. Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 3 correspondiente con María Barrancos Márquez*

1. Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D02-4:Crear un rol específico del proyecto llamado Assistant. | 40min | 20min | 20,00 € | 10,00 € |
| D02-5: Crear una entidad Tutorial que agrega Sessions. | 40min | 20min | 20,00 € | 10,00 € |
| D02-6: Crear una entidad Session. | 40min | 20min | 20,00 € | 10,00 € |
| D02-07: Crear un dashboard para el Assistant. | 20min | 10min | 20,00 € | 5,00 € |
| D02-08: Generar datos de prueba, debe incluir dos usuarios Assistant | 30min | 1h 40min | 15,00 € | 50,00 € |
| D02-09: Analysis report | 20min | 20min | 10,00 € | 10,00 € |
| D02-10: Planning report | 20min | 20min | 10,00 € | 10,00 € |
| **Total:** | | | | 105,00 € |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 35,00€ | 35,00€ | 35,00€ |

1. Conclusión

Podemos observar que ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. Especialmente en la estimación del tiempo que se iba a dedicar a la generación de datos de prueba y la creación de algunas entidades, esto se debe a que hizo falta hacer una refactorización del código para que todo funcionase correctamente además de cambios en las funcionalidades de las entidades.

1. Bibliografía

No aplica