

Contenido

[**1. Tabla de versiones**](#_heading=h.1qgql62x7n57) **1**

[**2. Tabla de revisiones**](#_heading=h.kbkjnxoid6ur) **1**

[**3. Resumen ejecutivo**](#_heading=h.s45sa4ocufyo) **2**

[**4. Introducción**](#_heading=h.gjdgxs) **2**

[**5. Contenidos**](#_heading=h.30j0zll) **2**

[**6. Conclusión**](#_heading=h.1fob9te) **3**

[**7. Bibliografía**](#_heading=h.3znysh7) **3**

1. Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 17/02/2023 | Creación del documento |

1. Tabla de revisiones

| **Tabla de revisiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-02-2023 | D01 |

1. Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del “student 4” correspondiente con Alejandro Ortiz Pagador.*

1. Introducción

En este documento se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01-1: Añadir una subopción en el menú anónimo que contenga el ID, apellidos y nombre del estudiante y que redirija a su página favorita. | 15min | 30min | 7,5€ | 15€ |
| D01-2: Producir un reporte de análisis | 20min | 20min | 10€ | 10€ |
| D01-3: Producir un reporte de planificación | 20min | 25min | 10€ | 12,5€ |
| **Total:** | | | | 37,5€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 6,17€ | 6,17€ | 6,16€ |

1. Conclusión

Podemos denotar que ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. En un futuro se deben ajustar las estimaciones de forma que se tengan en cuenta una cierta holgura y se pueda plantear la posibilidad de adelantar tareas o en caso contrario cómo afectaría a la planificación si se subestiman.

1. Bibliografía

No aplica