

Contenido

[**1. Tabla de versiones 1**](#_heading=h.1qgql62x7n57)

[**2. Resumen ejecutivo 1**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)

[**3. Introducción 1**](#_heading=h.gjdgxs)

[**4. Contenidos 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**5. Conclusión 0**](#_heading=h.1fob9te)

[**6. Bibliografía 2**](#_heading=h.3znysh7)

# Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 14/03/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 17/03/2023 | Versión final del documento |

# Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del “student 4” correspondiente con Alejandro Ortiz Pagador.*

# Introducción

En este documento se van a describir las tareas que se van a realizar para el entregable D02, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

# Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D02-04:** Crear el rol “ company” | 01:00h | 00:45h | 20€ | 15€ |
| **D02-05:** Crear entidad “Practicum” | 01:00h | 00:45h | 20€ | 15€ |
| **D02-06:** Crear entidad “Practicum Sessions” | 01:00h | 00:45h | 20€ | 15€ |
| **D02-07:** Crear “Company Dashboards” | 02:30h | 02:45h | 50€ | 55€ |
| **D02-08:** Introducir datos para testear la aplicación | 02:30h | 02:00h | 50€ | 40€ |
| **D02-09:** Elaborar un Analysis Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **D02-10:** Elaborar un Planning Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **Total:** | | | | 200€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 66.6 | 66.6 | 66.6 |

# Conclusión

Se han realizado todas las tareas requeridas en el documento de requisitos.

# Bibliografía

No aplica