

Contenido

[**1. Tabla de versiones 1**](#_heading=h.1qgql62x7n57)

[**2. Resumen ejecutivo 1**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)

[**3. Introducción 1**](#_heading=h.gjdgxs)

[**4. Contenidos 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**5. Conclusión 0**](#_heading=h.1fob9te)

[**6. Bibliografía 2**](#_heading=h.3znysh7)

1. Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 05/04/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 21/04/2023 | Versión final del documento |

1. Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del “student 4” correspondiente con el entregable D03 correspondiente a Alejandro Ortiz Pagador.*

1. Introducción

En este documento se van a describir las tareas que se van a realizar para el entregable D03, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

1. Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D03-11:** Registro como “ company” | 03:00h | 02:00h | 50€ | 40€ |
| **D03-12:** Actualizar perfil de “company” | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **D03-13:** Lista y detalles de las “practica” | 08:00h | 07:00h | 160€ | 140€ |
| **D03-14:** Lista, detalles, crear, actualizar y eliminar las “practica” | 010:00h | 08:00h | 200€ | 160€ |
| **D03-15:** Lista, detalles, crear, actualizar y eliminar las “sessions” | 12:00h | 10:00h | 240€ | 200€ |
| **D03-16:** Mostrar sus “Company dashboards” | - | - | - | - |
| **D03-17:** Elaborar un Analysis Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **D03-18:** Elaborar un Planning Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **Total:** | | | | 630 |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 210 | 210 | 210 |

1. Conclusión

Se han realizado todas las tareas requeridas en el documento de requisitos, exceptuando a la tarea 16 de creación de dashboard de compañía.

1. Bibliografía

No aplica