

Contenido

[**1. Tabla de versiones 1**](#_heading=h.1qgql62x7n57)

[**2. Resumen ejecutivo 1**](#_heading=h.s45sa4ocufyo)

[**3. Introducción 2**](#_heading=h.gjdgxs)

[**4. Contenidos 2**](#_heading=h.30j0zll)

[**5. Conclusión 2**](#_heading=h.1fob9te)

[**6. Bibliografía 2**](#_heading=h.3znysh7)

# Tabla de versiones

| **Tabla de versiones** | | |
| --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1.0 | 25/05/2023 | Creación del documento |
| 1.1 | 26/05/2023 | Versión final del documento |

# Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del “student 4” correspondiente con el entregable D04 correspondiente a Alejandro Ortiz Pagador.*

# Introducción

En este documento se van a describir las tareas que se van a realizar para el entregable D04, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

# Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción y corrección de todo el código anterior al D04 | 10:00 | 25:00 | 200€ | 500€ |
| **D04-19:** Tests de los requisitos #14 y #15 | 10:00h | 6:30h | 200€ | 130€ |
| **D04-20:** Datos para los tests | 10:00h | 8:45h | 200€ | 175€ |
| **D04-21:** Elaborar un Analysis Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **D04-22:** Elaborar un Planning Report | 02:00h | 01:30h | 40€ | 30€ |
| **D04-23:** Elaborar un Testing Report | 02:00h | 01:45h | 40€ | 35€ |
| **Total:** | | | | 900€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| --- | --- | --- |
| 300€ | 300€ | 300€ |

# Conclusión

Se han realizado todas las tareas requeridas en el documento de requisitos. En esta entrega lo que más tiempo ha llevado es producir todo el código faltante y la realización de todas las correcciones necesarias y sus comprobaciones.

# Bibliografía

No aplica