Planning report

Student 5

Diseño y Pruebas 2

David González Herrera

Tabla de contenido

[1. Tabla de revisiones 1](#_Toc127560608)

[2. Resumen ejecutivo 1](#_Toc127560609)

[3. Introducción 2](#_Toc127560610)

[4. Contenidos 2](#_Toc127560611)

[5. Conclusión 3](#_Toc127560612)

[6. Bibliografía 3](#_Toc127560613)

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de revisiones** | | |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-02-2023 | Creación del documento |

# Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 5 correspondiente con el operador de este proyecto, David González Herrera.*

# Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

# Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| D01-1:  Añadir una subopción en el menú anónimo que contenga el ID, apellidos y nombre del estudiante y que redirija a su página favorita. | 10 minutos | 8 minutos | 3,3€ | 2,6€ |
| D01-2: Producir un reporte de análisis y un reporte de planificación. | 40 minutos | 35 minutos | 13,3€ | 11,6€ |
| D01-3: Asistencias a las clases teóricas de la asignatura. | 8 horas | 8 horas | 160€ | 160€ |
| D01-4:  Asistencia a la sesión de follow-up. | 2 horas | 2 horas | 40€ | 40€ |
| D01-5:  Montar el entorno de desarrollo. | 20 minutos | 20 minutos | 6,6€ | 6,6€ |
| D01-6:  Planificar las tareas individuales para el primer entregable. | 5 minutos | 3 minutos | 1,6€ | 1€ |
|  |  | **Total:** | 224,8€ | 221,8€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 73.93€ | 73.93€ | 73.94€ |

# Conclusión

Podemos denotar que ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. En un futuro se deben ajustar las estimaciones de forma que se tengan en cuenta una cierta holgura y se pueda plantear la posibilidad de adelantar tareas o en caso contrario cómo afectaría a la planificación si se subestiman.

# Bibliografía

No aplica.