Planning report

Student 5

Diseño y Pruebas 2

David González Herrera

Tabla de contenido

[1. Tabla de revisiones 1](#_Toc127560608)

[2. Resumen ejecutivo 1](#_Toc127560609)

[3. Introducción 2](#_Toc127560610)

[4. Contenidos 2](#_Toc127560611)

[5. Conclusión 3](#_Toc127560612)

[6. Bibliografía 3](#_Toc127560613)

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de revisiones** | | |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 17-03-2023 | Creación del documento |

# Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 5 correspondiente con el operador de este proyecto, David González Herrera.*

# Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

# Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| D02-1:  Asistencias a las clases teóricas de la asignatura. | 6 horas | 6 horas | 120€ | 120€ |
| D02-2: Asistencia a la sesión de follow-up. | 2 horas | 1 hora | 40€ | 20€ |
| D02-3: Planificar las tareas individuales para el segundo entregable. | 10 minutos | 9 minutos | 3,3€ | 3€ |
| D02-4:  Producir un reporte de análisis y un reporte de planificación. | 25 minutos | 25 minutos | 8,3€ | 8,3€ |
| D02-5:  Creación del rol Auditor. | 6 minutos | 4 minutos | 2€ | 1,3€ |
| D02-6:  Creación de la entidad Audit. | 7 minutos | 6 minutos | 2,3€ | 2€ |
| D02-7: Creación de la entidad AuditingRecord. | 10 minutos | 10 minutos | 3,3€ | 3,3€ |
| D02-8: Creación de AuditorDashboard. | 3 minutos | 3 minutos | 1€ | 1€ |
| D02-9: Creación de los datos de la base de datos. | 8 minutos | 5 minutos | 2,6€ | 1,6€ |
|  |  | **Total:** | 182,8€ | 160,5€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 53.5€ | 53.5€ | 53.5€ |

# Conclusión

Podemos denotar que, igual que en el anterior entregable, ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. Sin embargo, se puede observar una mejoría en la estimación del tiempo con respecto a la resultante del primer entregable.

# Bibliografía

No aplica.