Planning report

Student 5

Diseño y Pruebas 2

David González Herrera

Tabla de contenido

[1. Tabla de revisiones 1](#_Toc127560608)

[2. Resumen ejecutivo 1](#_Toc127560609)

[3. Introducción 2](#_Toc127560610)

[4. Contenidos 2](#_Toc127560611)

[5. Conclusión 3](#_Toc127560612)

[6. Bibliografía 3](#_Toc127560613)

# Tabla de revisiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tabla de revisiones** | | |
| **N. Revisión** | **Fecha** | **Descripción** |
| 1 | 21-04-2023 | Creación del documento |

# Resumen ejecutivo

*Este es el documento referente a la planificación del estudiante 5 correspondiente con el operador de este proyecto, David González Herrera.*

# Introducción

Aquí se van a describir las tareas que se van a realizar para este entregable, el tiempo estimado para cada una de ellas, el tiempo realizado, el coste estimado, el dedicado y la amortización necesaria.

# Contenidos

Estas son las tareas planificadas para este entregable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| D03-1:  Asistencias a las clases teóricas de la asignatura. | 6 horas | 6 horas | 120€ | 120€ |
| D03-2: Asistencia a la sesión de follow-up. | 2 horas | 1 hora | 40€ | 20€ |
| D03-3: Planificar las tareas individuales para el tercer entregable. | 9 minutos | 9 minutos | 3€ | 3€ |
| D03-4:  Producir un reporte de análisis y un reporte de planificación. | 25 minutos | 25 minutos | 8,3€ | 8,3€ |
| D03-5:  Operaciones de auditors sobre audits. | 1 hora 30 minutos | 2 horas | 30€ | 40€ |
| D03-6:  Operaciones de auditors sobre auditing records. | 1 hora 30 minutos | 1 hora 30 minutos | 30€ | 30€ |
| D03-7: Operations by anonymous principals on user accounts | 30 minutos | 45 minutos | 10€ | 15€ |
| D03-8: Operations by auditors on user accounts: | 30 minutos | 38 minutos | 10€ | 12,6€ |
| D03-9: Operations by any authenticated principals on audits. | 30 minutos | 30 minutos | 10€ | 10€ |
|  |  | **Total:** | 261,3€ | 258,9€ |

Si calculamos la amortización sobre el coste real a tres años de forma lineal nos sale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Año 2023** | **Año 2024** | **Año 2025** |
| 86,3€ | 86,3€ | 86,3€ |

# Conclusión

Podemos denotar que, igual que en el anterior entregable, ha habido un desvío entre el tiempo estimado y el dedicado. Sin embargo, este desvío ha decrementado con respecto al del segundo entregable hasta el punto de ser solo 2,4€ de diferencia. Incluso así, es necesario mejorar la planificación de trabajo de cara al siguiente entregable.

# Bibliografía

No aplica.